ПРОЕКТ

**Комплексный план развития территории Мышкинского муниципального района**

# I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## 1. Промышленность

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель**1 | **на 01.01.2022** |
| 1. | Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата) | 6 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)1 | 182 |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей | 111,0 |
| 4. | Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей | 101,7 |

1 На основании данных Ярославльстата.

## 2. Сельское хозяйство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **На 01.01.2022** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 98,3 |
| 2. | Объем производства продукции животноводства, млн. руб. | 541,8 |
| 3. | Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. | 40,9 |
| 4. | Количество хозяйств всех категорий | 625 |
| 4.1. | в том числе КФХ и ЛПХ | 618 |
| 5. | Общая площадь земель с/х назначения | 49509 га |
| 5.1. | в том числе пашня | 38890 га |
| 5.1.1. | из них используемая пашня | 17506 га |
| 6. | Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП) | 0 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия**  *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство:  - 4 производственных цехов промышленного стада на 110 тыс. птицемест каждый;  - дополнительного цеха по сортировке, упаковке и хранению яиц;  - цеха по выращиванию ремонтного молодняка на 130 тыс. птицемест. | Недостаточно производственных мощностей | Ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, увеличение производства продукции | Развитие муниципального района, обеспечение населения местной продукцией | Увеличение поголовья птиц на 440 000 штук к концу реализации проекта  Производство яиц до 100 млн. штук в год к концу реализации проекта | Собственные средства инвестора | | **-** | 2022-2027 | ООО «Возрождение» |
| 2.2. Продвижение локальной продукции | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация, проведение (участие) выставок, ярмарок | Недостаточный рынок сбыта локальной продукции | Обеспечение населения качественным продовольствием | Развитие сельских территорий | Проведение 10 ярмарок  не менее 2-х ярмарок в год | Наличие площадки; план проведения ярмарок на территории муниципальных районов и городских округов Ярославской области | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» (постановление администрации Мышкинского МР от 07.08.2020 № 264) | 2022-2026 | Администрация Мышкинского муниципального района |
| 2.3. Развитие с/х кооперации | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Развитие кооперативных связей по сбору и переработке сельскохозяйственной продукции (создание кооператива) | В районе отсутствует организованный рынок реализации сельскохозяйственной продукции | Создание сельскохозяйственного кооператива | Возможность реализации собственной сельхозпродукции организованно, без посредников | Создан 1 сельскохозяйственный кооператив | Соблюдение требований Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» | Постановление правительства Ярославской области от 06.07.2020 № 568-п «О поддержке малых форм хозяйствования и развитии сельскохозяйственной кооперации» | | 2026 | Администрация Мышкинского муниципального района (Управление экономики и финансов) |
| 2.4. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Ведение личного подсобного хозяйства» | Содействие в развитии личного подсобного сельского хозяйства | Количество заключенных социальных контрактов | Преодоление трудной жизненной ситуации, получение дополнительного доходного источника | Количество зарегистрированных самозанятых - 10 | - | Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2394 «О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | | 2022-2025 | Администрация Мышкинского муниципального района (Управление социальной защиты населения и труда), сельские поселения |

## 3. Малое и среднее предпринимательство

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 203 |
| 2. | Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения | 143/155 |
| 3. | Число самозанятых, человек | 168 |
| 4. | Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 11 |
| 5. | Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета | 0 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на посев зерновых, зернобобовых, масличных культур и однолетних трав | Тяжелое финансовое положение местных сельхозпроизводителей из-за низких объемов продукций | Развитие сельхозпроизводителей | Сохранение количества действующих СПК, увеличение объемов производства | Количество действующих СПК сохранится на прежнем уровне – 7 предприятий | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»  (на 2022 год предусмотрено 300 тыс. рублей) | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» | 2022 | Администрация Мышкинского муниципального района (Управление экономики и финансов) |
| 3.1.2 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | потребность в аренде помещений на льготной основе | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу, предоставляемому на льготных условиях | Создание благоприятных условия для ведения бизнеса, снижение нагрузки на СМиСП по расходам на аренду имущества | Ежегодное увеличение на 10% объектов, включенных в перечень | Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | в соответствии с действующим федеральным законодательством и местными нормативными правовыми актами | 2022 -2026 | Администрация Мышкинского муниципального района (комитет по управлению имуществом и градостроительству администрации МР) |
| 3.2. Развитие самозанятости граждан | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Оказание социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам на мероприятие «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» | Отсутствие достаточного количества рабочих мест,  малоимущность  (среднедушевой доход семьи, одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе) | Количество созданных рабочих мест | Преодоление трудной жизненной ситуации, получение дополнительного доходного источника | Количество зарегистрированных самозанятых, индивидуальных предпринимателей - 4 | - | Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";  постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2394 «О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | 2022-2025 | Администрация муниципального района, орган социальной защиты; сельские поселения |

## 4. Развитие туризма

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. | 36, 9 |
| 2. | Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц | 43 |
| 3. | Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, % | 69,2 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Строительство турбазы «Велнесс-центр «Лунный камень» | Недостаточное развитие туристической инфраструктуры | Ввод в эксплуатацию объекта, создание новых рабочих мест | Увеличение туристического потока;  увеличение количества коллективных средств размещения | Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в 1,1 раза | Собственные средства инвестора | Инвестиционный паспорт проекта | 2023 – 2026 | Наливайко Алла Альбертовна |
| 4.1.2 | Создание промышленного музея на территории валено-катального цеха -проект "Ренессанс Мышкинского валенка": | Потребность в привлечении туристов, необходимость позиционирования туристических программ и маршрутов | Возобновление ручного производства дизайнерской валеной обуви, создание нового объекта туристического показа | Увеличение туристического потока | Введение нового туристического объекта показа  Увеличение туристического потока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Осуществляется поиск инвестора, требуется разработка проектно-сметной документации, необходимо помещение | - | 2023-2026 | Администрация Мышкинского муниципального района, МУП ММР «Мышкинский центр туризма» |
| 4.2. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Реализация проекта - победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» | Ветхое состояние в исторической части города, объектов культурного наследия, зон отдыха и прогулочных зон | Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района | Увеличение туристического потока, сохранение историко-градостроительной и природной среды | Увеличение туристического потока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУ ЯО ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА;  проведение конкурсных процедур | Национальный проект «Жильё и городская среда» | 2022 | Администрация ГП Мышкин,  Администрация Мышкинского муниципального района |
| 4.2.2. | Восстановление исторического центра г.Мышкина (культурный код территории) в рамках [Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города” по линии Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/utverzhdeny-pravila-gospodderzhki-pri-sozdanii-turisticheskoy-infrastruktury) | Требуется ремонт инженерных коммуникаций, освещения, навигация, реконструкция улично-дорожных и пешеходных путей в центральной части города, благоустройство общественных пространств, озеленение, реконструкцию въездных магистралей в город, внутренней хорды | Привлечение туристов, увеличение продолжительности пребывания туристов | Увеличение туристического потока, повышение качества городской среды Мышкина, повышение туристической привлекательности города, создание условий для привлечения инвестиций и развития территории | Увеличение турпотока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Разработана проектно- сметная документация; наличие заявки на участие в конкурсе и положительное заключение по ней (2024 г.) | Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»,  Стратегия развития туризма Мышкинского муниципального района | 2022-2024 | Администрация Мышкинского МР, Департамент туризма ЯО ,Администрация Мышкинского муниципального района |
| 4.3. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Модернизация Мышкинской мельницы XIX века | Недостаточное количество объектов туристического показа | Введение нового объекта показа - интерактивная экскурсионная промышленная площадка на базе модернизованной мукомольной мельницы | Создание новых рабочих мест; увеличение туристического потока | Увеличение турпотока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Наличие «дорожной карты» | Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»  Стратегия развития туризма Мышкинского МР | 2023 | МУП ММР «Мышкинский центр развития» |
| 4.3.2 | Организация кемпинга | Недостаток объектов инфраструктуры | Создание модульных некапитальных средств размещения и их оборудование; обустройство жилой и рекреационной зоны | Создание новых рабочих мест;  развитие малого бизнеса;  увеличение туристического потока | Увеличение турпотока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Наличие «дорожной карты | Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»  Стратегия развития туризма Мышкинского МР | 2024 | ООО «Мышгород» |
| 4.3.3. | Реализация проекта «Кемпинг на Волге» | Недостаток объектов инфраструктуры | Создание модульных некапитальных средств размещения и их оборудование; обустройство жилой и рекреационной зоны; для увеличения объема туристских услуг | Создание новых рабочих мест;  развитие малого бизнеса; увеличение туристического потока | Увеличение турпотока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Наличие «дорожной карты» | Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»  Стратегия развития туризма Мышкинского МР | 2025 | ИП Тёркин С.В. |
| 4.3.4. | Реализация проекта «Центр ремёсел»: создание ремесленных мастерских | Создание ремесленных мастерских дает возможность решить проблему занятости населения, помогает освоить ремесла, связанные с развитием традиционных народных промыслов, | Открытие новых ремесленных мастерских, и их оборудование для увеличения объема туристских услуг | Увеличение туристического потока,  развитие традиционных народных промыслов, создание новых рабочих мест | Увеличение турпотока в 1,1 раза в сравнении с предыдущим годом | Наличие «дорожной карты | Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»  Стратегия развития туризма Мышкинского МР | 2026 | ООО «Мышгород» |

# II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 1. Жилищная сфера

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади | 7,175 |
| 2 | Число многоквартирных домов | 108 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 90,9 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 41,86 |
| 5 | Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде | 4085,8 |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м | 42021 |
| 7 | Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | | **Ожидаемый результат** | | **Социально-экономический эффект** | | **Показатель** | | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 1.1 Сокращение фонда аварийного жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Мышкин ул. Карла Либкнехта, д. 31 и ул. Штабская, д. 13 | Дома признаны аварийными по состоянию на 01.01.2017 | | Ликвидация аварийного жилищного фонда | | Улучшение жилищных и комфортных условий граждан | | 2 МКД/  23 квартиры | | Участие в региональной целевой программе, предоставление земельного участка застройщику | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2023 | Департамент строительства ЯО,  Администрация городского поселения Мышкин |
| 1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт крыши в доме № 4а по ул. Газовиков г. Мышкин | Отсутствие капитального ремонта с момента постройки дома | | Замена покрытия крыши | | Улучшение условий и уровня жизни населения | | 1 МКД/  24 квартиры | | Разработка проектно-сметной документации | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы | 2023-2024 | Региональный фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ЯО |
| 1.3. Достижение ежегодного целевого показателя жилищного строительства на территории муниципального образования до 2024 года | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Ввод жилья на территории района | | Отсутствие комфортных условий для жизни граждан | | Ввод жилья | | Улучшение жилищных и комфортных условий граждан | | 8 тыс. м2 – 2022 год;  8,400 тыс. м 2-2023 год;  9,400 тыс. м2-2024 год | предоставление земельного участка застройщику | Национальный проект, соглашение с Правительством ЯО | 2022-2024 | Поселения Мышкинского муниципального района |

## 2. Теплоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 |
| 2. | Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. | 4 |
| 3. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км | 8,331 |
| 4. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 0,240 |
| 5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,995 |
| 6. | Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал | 3921,265 |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м | 211,87 |
| 8. | Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР | 2349/ 25% |
| 9. | Физический износ тепловых и паровых сетей, % | 80 |
| 10. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 4,484 |
| 11. | Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % | 51,64 |
| 12. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 5 |
| 13. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды | 2 |
| 14. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 7 |
| 15. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии | 36 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Модернизация и реконструкция объектов | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Перевод котельной 26 квартала (АО «Яркоммунсервис») на водогрейный режим | Котлы введены в эксплуатацию более 50 лет назад и выработали свой ресурс | Реконструкция котельной | Снижение затрат на выработку тепловой энергии | 3 котла | Производственная программа АО «Яркоммусервис» | Инвестиционная программа АО «Яркоммусервис» | 2021-2023 | АО «Яркоммунсервис» |
| 2.1.2. | Ремонт сетей теплоснабжения | Теплопроводы постепенно изнашиваются, что влечёт за собой возникновение различных аварийных ситуаций | Уменьшение количества аварий на сетях | Повышение надежности теплоснабжения | 1,561 км | Производственная программа АО «Яркоммусервис», подготовка к ОЗП текущего года | Инвестиционная программа АО «Яркоммусервис» | 2022-2026 | АО «Яркоммунсервис» |

## 3. Водоснабжение и водоотведение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров | 221,32 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров | 136,82 |
| 3. | Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км | 80,59 |
| 4. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км | 19,24 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,915 |
| 6. | Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км | 0,129 |
| 7. | Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км | 74,24 |
| 8. | Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км | 18,45 |
| 9. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 47 |
| 10. | Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека | 53,8 |
| 11. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, % | 0 |
| 12. | Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР | 6576 |
| 13. | Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР | 4622 |
| 14. | Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % | 70 |
| 15. | Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % | 62 |
| 16. | Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 74,16 |
| 17. | Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км | 18,45 |
| 18. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 57 |
| 19. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды | 60 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция и модернизация сетей | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Подключение новой линии водопровода по ул. Газовиков г. Мышкин к центральному водопроводу | Недостаточное давление в водопроводной сети  для качественного водоснабжения | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды, повышение надежности работы сети | 800 п. м | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов | Инвестиционная программа АО «Яркоммусервис» | 2022-2023 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.1.2. | Подключение водопровода в д. Галачевская к центральному водопроводу г. Мышкин | Отсутствие водопровода на территории населенного пункта | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Улучшение условий и уровня жизни жителей, увеличение количества потребителей услуг | 200 п. м | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2022 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.1.3. | Подключение водопровода в д. Романовка к центральному водопроводу г. Мышкин | Отсутствие водопровода на территории населенного пункта | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Улучшение условий и уровня жизни жителей, увеличение количества потребителей услуг | 100 п. м | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2022-2023 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.1.4. | Подключение отремонтированного центрального водопровода в д. Костюрино | Износ существующего водопровода | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой и в необходимых количествах | Улучшение условий и уровня жизни жителей, увеличение количества потребителей услуг | 300 п. м | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2022 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Установка станции обезжелезивания на водонапорной башне:  с. Шипилово, д. Мартыново | Возникла необходимость для очистки воды от избыточного железа, сероводорода, марганца и других элементов | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Улучшение условий жизни жителей, улучшение качества питьевой воды | 2 ед. | Производственная программа ГП ЯО «Северный водоканал», закупка оборудования | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2022 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.2.2. | Установка станций обезжелезивания на водонапорных башнях на территории Мышкинского района | Возникла необходимость для очистки воды от избыточного железа, сероводорода, марганца и других элементов | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Улучшение условий жизни жителей, улучшение качества питьевой воды | 6 ед.  (2 ежегодно, по графику) | Производственная программа ГП ЯО «Северный водоканал», закупка оборудования | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2023-2025 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.2.3. | Замена гипохлоридной установки на водозаборе д. Коптюшка Мышкинского района | Возникла необходимость в очищении поступающей воды из реки Волга | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой в необходимых количествах | Улучшение условий жизни жителей, улучшение качества питьевой воды | 6300 чел. | Производственная программа ГП ЯО «Северный водоканал», закупка оборудования | Инвестиционная программа ГП ЯО «Северный водоканал» | 2022 | ГП ЯО «Северный водоканал» |
| 3.2.4. | Ремонт и строительство колодцев | Отсутствие в населенных пунктах района водоснабжения | Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой и в необходимых количествах | Улучшение условий жизни жителей, улучшение качества питьевой воды | 25 колодцев  (5-6 в год, по графику) | Муниципальные программы сельских поселений | Государственная программа Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы, муниципальная программа Мышкинского МР | 2022-2026 | Приволжское СП, Охотинское СП |

## 4. Электроснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час | - |
| 2. | Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед. | 1541 |
| 3. | Общее количество светильников наружного освещения, ед. | 1771 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, кВт\*ч./м2 | 56,84 |
| 5. | Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 108 |
| 6. | Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии | 108 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.) | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 1,430 км) в п. Юхоть | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Создание полноценных условий жизни для жителей сельского поселения | п. Юхоть 171 человек | Наличие ПСД | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» | 2022 | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» |
| 4.1.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 ф. 1 Марьинский ПС 35 кВ «Мышкин» с заменой провода на СИП, дер, Палкино, Мышкинский р-н (протяженность 0,995 км) | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | Создание полноценных условий жизни для жителей сельского поселения | д. Палкино  9 человек | Наличие ПСД | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» -«Ярэнерго» |
| 4.1.3. | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (протяженность 0,4 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,32 МВА), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,73 км) | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | создание полноценных условий жизни для жителей сельского поселения | д. Крюково  53 человека | Наличие ПСД | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» | 2023 | Филиал ПАО «Россети Центр» -«Ярэнерго» |
| 4.1.4. | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ (протяженность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,04 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП (протяженность 1,72 км) | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | создание полноценных условий жизни для жителей сельского поселения | дер. Кузьминская,  дер. Шелухино  4 человека | Наличие ПСД | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» | 2024 | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» |

## 5. Газоснабжение

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. кв. метров | 296,4 |
| 2. | Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц | 11 |
| 3. | Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек | 6,3 |
| 4. | Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км | 96,6 |
| 5. | Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % | 67 |
| 6. | Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего | 0,78 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство газопровода | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода ГРС-3 г. Рыбинск - сан. Черная Речка – с. Охотино, присоединение распределительных газопроводов с. Охотино, с. Еремейцево, п. Юхоть и д. Палюшино | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 300 домовладений | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром»  на 2021-2025 годы | 2022-2023 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.2. | Строительство газопровода г. Мышкин – с. Поводнево – с. Сера (подключение домовладений с. Сера) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 80 домовладений | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2022-2024 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.3. | Строительство газопровода г. Мышкин – дер. Коптево – дер. Синицыно – ст. Волга Некоузского района с отводом в дер. Тараканово  (подключение домовладений д. Синицино и д. Тараканово) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 71 домовладение | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром»  на 2021-2025 годы | 2022-2024 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.4. | Строительство межпоселкового газопровода с. Охотино до дер. Костюрино (подключение домовладений д. Костюрино) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 74 домовладения | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.5. | Строительство газопровода высокого давления г. Углич – дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского муниципального района – с. Учма (подключение домовладений с. Учма) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 37 домовладений | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.6. | Проектирование межпоселкового газопровода г. Мышкин – с. Шипилово – с. Рождественно – с. Богородское с отводом на дер. Старово, с отводом на дер. Мартыново (подключение домовладений с. Шипилово, с. Рождествено, с. Богородское, д. Мартыново, д. Старово) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 328 домовладений | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.7. | Строительство газопровода высокого давления г. Углич – дер. Савино, дер. Антухово, дер. Шубино – дер. Покровское, дер. Палы, дер. Городищи, дер. Чирково Угличского муниципального района – дер. Володино, дер. Терпилово Мышкинского МР (с отводом на с. Никольское) Угличского МР (подключение домовладений д. Володино и д. Терпилово) | Для отопления помещений используется дровяное топливо, привозной сжиженный газ | Подключение домовладений к природному сетевому газу | Улучшение условий и уровня жизни населения | 24 домовладения | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.8. | Строительство и подключение газовой котельной структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческого Дома культуры» «Юхотский СК» Мышкинского района, п. Юхоть, ул. Сосновая, д. 18 | Для отопления используется электричество | Переход на использование природного сетевого газа | Снижение затрат на выработку тепловой энергии | 1 котельная | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов, муниципальная программа Мышкинского МР | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2022 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.9. | Строительство и подключение котельной блочно-модульного типа Охотинского детского сада Мышкинского района, с. Охотино, ул. Молодежная, д. 8 | Для отопления используется электричество | Переход на использование природного сетевого газа | Снижение затрат на выработку тепловой энергии | 1 котельная | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов, муниципальная программа Мышкинского МР | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2022 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.10. | Перевод котельных МОУ Шипиловской ООШ и МОУ Рождественской СОШ на газ | Для отопления используются дрова | Переход на использование природного сетевого газа | Снижение затрат на выработку тепловой энергии | 2 котельные | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.1.11. | Строительство газовой котельной для социальных объектов д. Мартыново | Для отопления используется электричество | Переход на использование природного сетевого газа | Снижение затрат на выработку тепловой энергии | 1 котельная | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа газификации регионов РФ АО «Газпром» на 2021-2025 годы | 2023-2025 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |
| 5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения) | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения | Для отопления используется другие виды топлива | будет подключен сетевой природный газ | Снижение затрат на приобретение топлива | 19 домовладений | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | Программа по развитию газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов | 2022 | ПАО «Гзпром»,  ДЖКХ ЯО, Администрация Мышкинского МР |

## 6. Дорожное хозяйство и транспорт

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 293,6 |
| 2. | Доля дорог нормативного состояния, % | 24,6 |
| 3. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, ед. | 22 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км | 82,6 |
| 5. | Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, ед. | 5 |
| 6. | Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед. | 106 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района, % | 4,1 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Ремонт автодорог | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Ремонт ул. Карла Либкнехта г. Мышкин - II этап | Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение условий и уровня жизни населения | Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности | 1,537 км | Муниципальная программа ГП Мышин, разработана ПСД | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы | 2022 | ГП Мышкин |
| 6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт улиц г. Мышкин: ул. Загородная, ул. Солнечная, ул. Мологская | Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение условий и уровня жизни населения | Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности | 3 ПСД | Муниципальная программа ГП Мышин | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы | 2022-2025 | ГП Мышкин |
| 6.1.3 | Ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы | Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение условий и уровня жизни населения | Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности | 10 социальных объектов | Муниципальные программы поселений | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы | 2022-2025 | ГП Мышкин, Приволжское СП, Охотинское СП |
| 6.1.4 | Реконструкция автомобильных дорог в населенных пунктах Мышкинского МР: д. Крюково, с. Шипилово, д. Мартыново, д. Синицино, д. Лодыгино, д. Шамино, с. Рождествено, д. Петровское, с. Охотино, д. Володино, д. Антеплево | Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение условий и уровня жизни населения | Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности | 11 населенных пунктов | Муниципальные программы поселений | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы | 2022-2025 | Приволжское СП, Охотинское СП |
| 6.1.5 | Ремонт региональной автомобильной дороги с. Новое - Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок | Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение условий и уровня жизни населения | Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности | 23,408 км. | Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020-2024 годы» | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | 2024 | Департамент дорожного хозяйства ЯО, ГК ЯО «Ярдорслужба» |
| 6.2. Ремонт и содержание мостовых сооружений | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Реконструкция участка автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, включающего мостовой переход через реку Нергу, | Несоответствие нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние | Обеспечение безопасности дорожного движения | 9,2 пог. м | Региональная программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2021 -2024 гг. | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | 2024 | Департамент дорожного хозяйства ЯО,  ГК ЯО «Ярдорслужба» |
| 6.2.2. | Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино – Шестихино, включающего мостовой переход через реку Сутку | Несоответствие нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние | Обеспечение безопасности дорожного движения | 38,5 пог. м | Региональная программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2021 -2024 гг. | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | 2024 | Департамент дорожного хозяйства ЯО,  ГК ЯО «Ярдорслужба» |
| 6.2.3. | Ремонт мостового перехода через р. Юхоть на автомобильной дороге Сергиев Посад-Калязин- Рыбинск-Череповец» | Несоответствие нормативным требованиям | Приведение в нормативное состояние | Обеспечение безопасности дорожного движения | 50 пог. м | Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог» на 2021-2024 гг. | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» | 2022-2023 | Департамент дорожного хозяйства ЯО,  ГК ЯО «Ярдорслужба» |

## 8. Благоустройство

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Обустройство новых мест накопления ТКО и ремонт существующих контейнерных площадок | Контейнерные площадки, не соответствующие требованиям СаНПин, необеспеченность отдельных населенных пунктов сбором и вывозом ТКО | Обустройство новых и ремонт существующих мест накопления ТКО, соответствующих требованиям СаНПиН | Охват населенных пунктов сбором и вывозом ТКО, приведенные в нормативное состояние | 65 площадок | наличие нормативно-правового акта, потребность в финансовых ресурсах | Государственная программа Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы, муниципальная программа ММР | 2022-2025 | ГП Мышкин, Приволжское СП,  Охотинское СП |
| 8.2. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Благоустройство дворовых территорий ул. Комсомольская д. 31 и 33, ул. Газовиков д. 5, 7, 9 корп. 1, 9 кор. 2, д. 35, 37 в г. Мышкин | несоответствие санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания населения, совершенствование эстетического состояния территории поселения | 2 дворовые территории | - | Национальный проект «Жилье и городская среда»  региональная целевая программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы», муниципальная программа ГП Мышкин | 2022 | ГП Мышкин |
| 8.2.2 | Благоустройство дворовых территорий ул. Газовиков, д. 4а, 6 и 12, ул. Комсомольская, д. 18 | несоответствие санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания населения, совершенствование эстетического состояния территории | 4 дворовые территории | - | Национальный проект «Жилье и городская среда»  региональная целевая программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы», муниципальная программа ГП Мышкин | 2023-2025 | ГП Мышкин |
| 8.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.) | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Реализация проекта «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» | Ветхое состояние в исторической части города, объектов культурного наследия, зон отдыха и прогулочных зон | Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района | сохранение историко – градостроительной и природной среды поселения, составляющей его предмет охраны, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами, местами массового отдыха населения | 1 общественная территория | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие в региональной целевой программе «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы» | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022 | Администрация Мышкинского МР |
| 8.3.2 | Благоустройство мест массового отдыха и купания в г. Мышкин | Отсутствие на территории поселения выделенного места для купания | Создание и организация выделенного места для активного летнего отдых жителей района | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей района | 1 общественная территория | - | Национальный проект «Жилье и городская среда»  региональная целевая программа «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы», муниципальная программа ГП Мышкин | 2022-2024 | ГП Мышкин |
| 8.3.3 | Благоустройство общественной территории – сквер (памятный крест) ул. Ленина г. Мышкин | Сохранение культурного наследия и памятных мест города | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района | улучшение архитектурного облика города, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей | 1 общественная территория | Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие в региональной целевой программе «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020-2024 годы» | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2023-2025 | ГП Мышкин |
| 8.3.4 | Благоустройство общественных территорий – установка игровой площадки в районе ул. Загородная г. Мышкин, д. Галачевская | Отсутствие игровых зон отдыха детей, устаревшие элементы игрового оборудования | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для досуга детей | удовлетворение потребностей населения в формировании (улучшении, поддержании) комфортных условий жизнедеятельности в благоприятной среде обитания | 2 игровые площадки | Губернаторский проект «Наши дворы», муниципальные программы поселений | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022-2026 | ГП Мышкин, Приволжское СП |
| 8.3.5. | Благоустройство общественных территорий – установка игровой площадки в с. Шипилово, с. Богородское, с. Харинское, д. Коптево, с. Сера, д. Мартыново, д. Крюково, с. Охотино, замена оборудования на детских площадках с. Охотино и п. Юхоть Мышкинского района | Отсутствие игровых зон отдыха детей в сельской местности, устаревшие элементы игрового оборудования | повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для досуга детей | удовлетворение потребностей населения в формировании (улучшении, поддержании) комфортных условий жизнедеятельности в благоприятной среде обитания | 10 игровых площадок | Губернаторский проект «Решаем вместе!», муниципальные программы поселений | Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2022-2026 | Приволжское СП, Охотинское СП |

## 9. Экология, недропользование

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 9.1. Природоохранные мероприятия | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Строительство очистных сооружений канализации г. Мышкин | Недостаточная мощность очистных сооружений 730 куб. м. в сутки, фактический приём стоков с учетом ливневых стоков составляет до 3 тыс. куб. м. в сутки | Увеличение мощности сбрасываемых стоков и улучшение экологической ситуации | Снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы | 1 объект | Разработана проектно-сметная документация, включение в региональную программу Ярославской области | Национальный проект «Экология», федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2023-2024 | ДЖКХ ЯО, ГП ЯО «Северный водоканал», Администрация Мышкинского МР |
| 9.1.2. | Реконструкция очистных сооружений водозабора г. Мышкин, строительство коллектора для утилизации осадка от очистных сооружений с учетом канализования объектов | Ненормативный сброс и несоответствие параметров сброса СаНПинам | Увеличение охвата системой водоотведения, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки | Снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы | 2 объекта | Региональная программа развития водоснабжения и водоотведения в Ярославской области на 2018-2024 годы | Национальный проект «Экология», федеральный проект «Чистая вода» | 2022-2024 | ДЖКХ ЯО, ГП ЯО «Северный водоканал», Администрация Мышкинского МР |

## 10. Ритуальные услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 10.1. Повышение качества и доступности оказания ритуальных услуг населению (организация и благоустройство мест захоронения, строительство ритуальных залов и т.д.) | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Организация мест захоронения | Отсутствие мест захоронения на территории ГП Мышкин | Увеличение площади мест захоронения | создание комфортных условий для реализации обрядовых действий и соблюдение всех санитарно-экологических мер | 1,93 га | Разработка ПСД и муниципальной программы ГП Мышкин | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | 2023 | ГП Мышкин, Приволжское СП, Охотинское СП |

# III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

## 1. Социальная поддержка населения

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Внедрение новой формы помощи на дому (услуги помощников по уходу) в рамках реализации государственного социального заказа | Потребность  в осуществлении ухода и присмотра на дому за гражданами с психическими расстройствами; с признаками старческой деменции; гражданами после выписки из стационаров | Удовлетворение потребности в осуществлении ухода и присмотра за гражданами, которым требуется посторонняя помощь и уход, восстановление навыков. | Организация системы долговременного ухода, в т.ч. обеспечение проживания граждан в привычной домашней среде.  Снижение нагрузки на стационарные учреждения. | Число граждан – получателей социальной услуги «Помощник по уходу» - 6 | - | Постановление Правительства области от 11.12.2019  № 859-п  «О программе "Повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ярославской области" на 2020 - 2025 годы» | 2022 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 1.2. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно | Очередь граждан, относящихся к льготным категориям (в том числе граждан, имеющих трёх и более детей), состоящих на учёте в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность | Сокращение очереди | Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 8 земельных участков  Время ожидания менее 1 года | - Закон Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»  - требуется уточнение координат границ земельных участков на территории г. Мышкин. | Закон Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;  Земельный кодекс РФ | 2022-2026 | Администрация Мышкинского муниципального района (Комитет по управлению имуществом и градостроительству), Администрация городского поселения Мышкин |

## 2. Труд и занятость населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.) | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Выявление неформально занятых граждан | Низкий официальный заработок работников, нарушение трудовых прав работников в области режима и условий труда | Снижение количества неформально занятых граждан | Официальное трудоустройство граждан, социальные гарантии граждан, увеличение поступлений в бюджеты | Ежегодно 43 неформально занятых гражданина | Мониторинг ситуации по снижению численности граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора, по легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости налога на доходы физических лиц | Дорожная карта по обеспечению роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе на 2021-2024 годы, утвержденная Главой Мышкинского муниципального района от 29.04.2021 года | 2022-2026 | Администрация Мышкинского муниципального района (Управление экономики и финансов, Управление социальной защиты населения и труда) |

## 3. Образование

*Общая информация:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество муниципальных учреждений образования | 12 |
| 1.1. | - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода | 5 |
| 1.2 | - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода | 3 |
| 1.3 | - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода | 5 |
| 1.4 | - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода | 2 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. | 12 |
| 3. | Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест | нет |
| 4. | Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест | нет |
| 5. | Численность учащихся, человек | 887 |
| 6. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | 0 |
| 7. | Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе) | 62,86 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Создание центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальной образовательной организации Рождественской средней общеобразовательной школе (далее – РСОШ) | Устаревшая материально-техническая база, необходимость проведения ремонтных работ и реконструкции | В образовательной организации создан и функционирует центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, повышение качества образования | Повышение качества и доступности общего образования для 100% обучающихся РСОШ.  Охват программами дополнительного образования 80% обучающихся РСОШ | Финансовые ресурсы. Наличие сметы ПСД на ремонт кабинетов для создания центра естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» на общую сумму 526 880 руб.:  500 000 руб. – средства областного бюджета,  26 880 – средства местного бюджета.  460 000 – средства местного бюджета на приобретение мебели. | Национальный проект «Образование»  [Федеральный проект "Современная школа"](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_FEDER_sovr_scholl-E1-2021_025-04-07-2021.pdf)  [Региональный проект "Современная школа"](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_Region_sovr_scholl-E1-74-2021_006_31-05-2021.pdf)  Региональная целевая программа «Образование в Ярославской области» на 2020 – 2024 годы» (постановление Правительства области от 16.12.2019 № 873-п)  Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы» (постановление администрации Мышкинского МР от 30.03.2020 № 114) | 2022 | управление образования, общеобразовательная организация |
| 3.1.2 | Создание центров естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» в муниципальной образовательной организации Крюковской основной общеобразовательной школе и муниципальной образовательной организации Шипиловской основной общеобразовательной школе (далее – школы). | Устаревшая материально-техническая база, необходимость проведения ремонтных работ и реконструкции | В школах созданы и функционируют центры естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» | Развитие современных компетенций и навыков у обучающихся, повышение качества образования | Повышение качества и доступности общего образования для 100% обучающихся школ.  Охват программами дополнительного образования 80% обучающихся школ | Финансовые ресурсы. Планируемые средства на ремонт кабинетов для создания центров естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» в школах на общую сумму 1 053 760 руб.:  1 000 000 руб. – средства областного бюджета,  53 760 – средства местного бюджета.  920 000 – средства местного бюджета на приобретение мебели | Национальный проект «Образование»  [Федеральный проект "Современная школа"](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_FEDER_sovr_scholl-E1-2021_025-04-07-2021.pdf)  [Региональный проект "Современная школа"](https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP1/NP1_Pasport_Region_sovr_scholl-E1-74-2021_006_31-05-2021.pdf)  Региональная целевая программа «Образование в Ярославской области» на 2020 – 2024 годы» (постановление Правительства области от 16.12.2019 № 873-п)  муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы» (постановление администрации Мышкинского МР от 30.03.2020 № 114) | 2023 | управление образования, общеобразовательная организация |
| 3.1.3 | Ремонт актового зала в муниципальной образовательной организации Мышкинской средней общеобразовательной школе (далее - МСОШ) | Имеющаяся в МСОШ сцена и оборудование, используемое для работы на сцене имеют значительный износ и не соответствуют запросам обучающихся | В МСОШ повышен уровень комфортности пребывания педагогов и обучающихся, закуплено необходимое оборудование | Формирование комфортных условий обучения, активизация участия сторон образовательного процесса в решении проблем школы,  рост удовлетворенности населения качеством работы | Уровень удовлетворенности сторон образовательного процесса 100% | Финансовые ресурсы. Наличие сметы ПСД на ремонт сцены и закупку оборудования за счет средств областного бюджета в сумме 1 000 тыс. руб. | [Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!](http://reshaem.vmeste76.ru/files/Ukaz_Gubernator_50_s_izm._ot_28.07.2021.docx)»;  муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы» (постановление администрации Мышкинского МР от 30.03.2020 № 114) | 2022 | управление образования, общеобразовательная организация |
| 3.1.4 | Косметический ремонт обеденного зала в муниципальной образовательной организации Мышкинской средней общеобразовательной школе (далее МСОШ) в рамках [губернаторского проекта «Решаем вместе!](http://reshaem.vmeste76.ru/files/Ukaz_Gubernator_50_s_izm._ot_28.07.2021.docx)» по направлению «Поддержка местных инициатив» | Приведение обеденного зала МСОШ в соответствие с требованиями законодательства | Обеденный зал МСОШ получит модный дизайн, современные элементы декора, которые создадут более уютную атмосферу | Формирование комфортных условий обучения, активизация участия сторон образовательного процесса в решении проблем школы,  рост удовлетворенности населения качеством работы | Охват горячим питанием обучающихся - 100% | Финансовые ресурсы. Средства областного бюджета в сумме 1 000 000 руб. | [Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!](http://reshaem.vmeste76.ru/files/Ukaz_Gubernator_50_s_izm._ot_28.07.2021.docx)»;  муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы» (постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 30.03.2020 № 114) | 2022 | управление образования, общеобразовательная организация |
| 3.1.5 | Развитие материально-технической базы муниципальной образовательной организации Мышкинской средней общеобразовательной школе для организации питания обучающихся:  - ремонтные работы в помещениях пищеблока;  - приобретение современного оборудования и мебели для пищеблока | Моральный и физический износ помещений и оборудования пищеблока | Приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями организации, проведены ремонтные работы в помещении пищеблока, приобретено современное оборудование | Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей | Охват горячим питанием обучающихся - 100%. | Финансовые ресурсы. Средства областного бюджета в сумме 1 038 000 руб., средства местного бюджета 54 632 руб. | Государственная программа Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области» на 2021 – 2024 годы (постановление Правительства области от 30.03.2021 № 169-п); муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском МР (постановление администрации Мышкинского муниципального района от 30.03.2020 № 114) | 2022 | управление образования, общеобразовательная организация |

## 4. Здравоохранение

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения | 1 |
| 2. | Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц | 39,1 |
| 3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц | 18,5 |
| 4. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц | 57,6 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения | 6545,9 |
| 6. | Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения | 1045,1 |
| 7. | Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц | 299,1 |
| 8. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц | 0 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Монтаж модульной конструкции ФАП с.Рождествено | Здание находится в аварийном состоянии | Фукционирование ФАП в с.Рождествено | Возобновление оказание первичной медико-санитарной помощи | Население, обслуживаемое ФАПом - 464 чел. | 4983456 руб. – ФАП (федеральный бюджет); 852075 руб.- приобретение оборудование на ФАП, 1400000 руб.-благоустройство территории ФАПа (областной бюджет)  (переходящие и подтвержденные остатки с 2021 года) подбор фельдшера на ФАП | Региональная программа Ярославской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» на 2021-2025 годы» (постановление Правительства области от 15.12.2020 № 966-п);  государственная программа Ярославской области «Развитие здравоохранения Ярославской области» на 2020-2024 годы» (постановление Правительства области от 21.09.2020 №754-п) | 2022 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» |
| 4.1.2 | Монтаж модульной конструкции ФАП с.Охотино | требуется реструктуризация малокомплетного участка  в (ФАП с.Охотино) | Фукционирование ФАП с.Охотино | Возобновление оказание первичной медико-санитарной помощи | Население, обслуживаемое ФАПом - 476 чел. | 4 800 000 руб. (ФАП) ФБ 900 000 руб. -оборудование,  1 400 000 руб. -благоустройство территории ОБ переподготовка имеющегося среднего работника в фельдшера ФАП | постановление от 15.12.2020 № 966-п;  постановление от 21.09.2020 №754-п | 2022 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л.Соколова» |
| 4.1.3 | Монтаж модульной конструкции ФАП с.Сера | Существующее в с.Сера здание, приспособленное под ФАП нетиповое деревянное здание, в котором отсутствует возможность оказания первичной медико-санитарной помощи | Фукционирование ФАП с.Сера | Возобновление оказание первичной медико-санитарной помощи | Население, обслуживаемое ФАПом - 285 чел. | 4 800 000 руб. (ФАП) ФБ 900 000 руб. - оборудование,  1 400 000 руб-благоустройство территории ОБ;  подбор работника ФАП (фельдшера) | постановление от 15.12.2020 № 966-п;  постановление от 21.09.2020 №754-п | 2024 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» |
| 4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт ФАП д.Мартыново | Моральный и физический износ здания, конструкций, системы водоснабжения и водоотведения | Оказание первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания медицинской помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | Население,обслуживаемое ФАПом -168 чел. | 2 500 000 руб. ФБ  2 500 000 руб.ОБ | постановление от 15.12.2020 № 966-п;  постановление от 21.09.2020 №754-п | 2022 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л.Соколова» |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт ФАП с.Флоровское | Моральный и физический износ здания, конструкций, системы водоснабжения и водоотведения | Оказание первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания медицинской помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | Население,обслуживаемое ФАПом - 180 чел. | 2 000 000 руб. ФБ | постановление от 15.12.2020 № 966-п; | 2022 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л.Соколова» |
| 4.2.3 | Капитальный ремонт ФАП д.Коптево | Моральный и физический износ здания, конструкций, системы водоснабжения и водоотведения | Оказание первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания медицинской помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | Население,обслуживаемое ФАПом - 266 чел. | 2 500 000 руб. ФБ | постановление от 15.12.2020 № 966-п | 2022 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л.Соколова» |
| 4.2.4 | Капитальный ремонт ФАП д. Крюково | Моральный и физический износ здания, конструкций, системы водоснабжения и водоотведения | Оказание первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания медицинской помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | Население,обслуживаемое ФАПом -292 чел. | 2000000 руб.-ФБ | постановление от 15.12.2020 № 966-п | 2025 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л.Соколова» |
| 4.2.5 | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» | Моральный и физический износ здания, системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Оказание первичной медико-санитарной помощи согласно порядкам оказания медицинской помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | 9205 чел. (население ММР) | 1 этаж: 4 194 200 руб. ФБ (ПСД в наличии)  2 этаж: 3 631 500 руб. ФБ (ПСД в наличии) | постановление от 15.12.2020 № 966-п | 2022-2023  2022 – 1 этаж  2023 – 2 этаж | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» |
| 4.2.7 | Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» | Отсутствие в учреждении необходимого оборудования для выполнения стандартов оказания медицинской помощи | Повышение доступности медицинской помощи для населения района,  Оказание первичной медико-санитарной помощи | Обеспечение доступности первичной-медико-санитарной помощи | 9205 чел. (население ММР) | Финансирование за счет средств федерального бюджета 2022: 1109 тыс. руб.  2023: 360 тыс. руб.  2024: 16 000 тыс. руб.  2025: 1 100 тыс. руб. | Региональная программа Ярославской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» на 2021-2025 годы» (постановление Правительства области от 15.12.2020 № 966-п) | 2022-2025  2022- 3 ед.  2023 – 8 ед.  2024 – 14 ед.  2025 – 3 ед. | Департамент здравоохранения и фармации ЯО  ГУЗ ЯО «ЦРБ им.Д.Л. Соколова» |

## 5. Культура

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество учреждений культуры (всех форм собственности) | 34 |
|  | - количество библиотек | 15 |
|  | - количество музеев | 2 |
|  | - количество учреждений культурно-досугового типа | 17 |
|  | - количество театров | 0 |
|  | - количество концертных организаций | 0 |
|  | - количество зоопарков | 0 |
|  | - количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ | 85 |
| 2. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) | 66,8 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода | 58,3 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников дополнительного образования в сфере культуры,на конец отчетного периода | 8,5 |
| 3. | Среднесписочная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры | 31 863,10 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | 30 869,00 |
| 4. | Количество пользователей библиотек, тыс.чел | 6,113 |
| 5. | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % | 17,7 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт Детской библиотеки им.А.К.Салтыкова – филиала №1 МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Требуется  капитальный ремонт здания | Капитальный ремонт здания | Создание комфортной современной среды для получения библиотечных услуг | Количество отремонтированных помещений – 4 | Предусмотрены денежные средства в размере 8 515,5 тыс. рублей, в том числе 5 843,7 - областной бюджет, 2 671,8 тыс. рублей - местный бюджет.  Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение ГАУ ЯО ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА  Соглашение с департаментом культуры Ярославской области на проведение капитального ремонта в 2022 г. | Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг;  Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2022 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.2 | Укрепление материально – технической базы МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Материально – техническая база фондохранилища требует обновления,  в настоящее время не отвечает требованиям по хранению и обработке культурных предметов и коллекций | Соблюдение условий необходимых для хранения и сохранения предметов Музейного фонда | Выполнение требований законодательства о сохранении Музейного Фонда РФ | Количество приобретенной мебели – 13 ед. | Предусмотрены денежные средства в размере 2 125,5 тыс. руб. в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» | Национальный проект «Культура» Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.  Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2022 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.3 | Укрепление материально – технической базы МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Имеющееся оборудование изношено на 95% | Приобретение звукового и светового оборудования позволит оказывать населению качественно новую услугу | Увеличение количества посетителей на мероприятиях, участников клубно – любительских формирований, качественный подход к оказанию услуги культурно – досугового направления, возможность новых форм постановочных программ | Удельный вес населения, посещающие клубные формирования – 175,8% | Предусмотрены денежные средства в размере 1 801,6 тыс. руб. в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» | Федеральный проект «Культура малой Родины»,  Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг  Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2022 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Изношенность коммуникаций, неудовлетворительное состояние фасада и кровли | Приведение учреждения культуры в современное состояние | Создание условий для качественного оказания услуг населению в сфере культурно – досуговой деятельности | Количество посетителей на мероприятиях МУ ММР «Межпоселенческого Дома культуры» увеличится в 1,5 раза | Требуется разработка проектно-сметной документации, направлена заявка на включения мероприятия в национальный проект | - | 2023 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.5 | Создание модельной библиотеки на базе Детской библиотеки им.А.К.Салтыкова – филиала №1 МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | Современная эпоха заставляет пересмотреть социальные и культурные функции библиотеки, для этого необходимы изменения. Нужны современное оборудование, литература, что позволит внедрить новые формы работы и сделать библиотеку более привлекательной для пользователей.  В связи с этим было принято решение об участии в конкурсе на создание модельной библиотеки | Создание модельной библиотеки, обновление книжного фонда и приобретение оборудования | Создание комфортной современной среды для получения библиотечных услуг | Увеличение числа пользователей в 1,5 раза | ПСД имеет положительное заключение ГАУ ЯО ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА  Участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки | Национальный проект «Культура». | 2023 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.3 | Капитальный ремонт МУК ММР «Этнографический музей кацкарей» | Требуется  капитальный ремонт здания | Создание современных условий деятельности музея | Предоставление качественной услуги населению в сфере музейной деятельности | Увеличение посещаемости музея в 1,1 раза ежегодно | Проект и сметы находятся на проверке ГАУ ЯО ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА | Нацпроект «Культура,  РЦП «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 31.12.2019 №984-п «Об утверждении региональной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-2024 годы и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 13.09.2019 №670-п»  Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2024 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» «Флоровский сельский клуб» | Требуется капитальный ремонт помещений учреждения, техническое переоснащение повысить качество предоставляемых услуг населению, увеличит эффективность его деятельности | Создание современных условий деятельности клубно-досугового учреждения | Повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере культурно – досуговой деятельности | Увеличение посещаемости учреждения в 1,1 раза ежегодно | Требуется проектно-сметная документация | Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2024 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.5 | Приобретение автоклуба для МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | Отсутствие стационарных сельских клубов и Домов культуры в отдаленных населенных пунктах | Возрастет охват населения услугами в культурно – досуговой деятельности | Оказание культурно – досуговой услуги в отдаленных населенных пунктах муниципального района, в которых нет стационарных сельских клубов и Домов культуры | Охват услугами автоклуба составит более 30 сел и деревень с общей численностью проживающих от 500 до 1000 человек | В настоящее время проработаны технические характеристики приобретаемого оборудования | Национальный проект «Культура»  Региональная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» на 2019-2024 годы  Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2024 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.1.6 | Капитальный ремонт структурного подразделения МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» «Балакиревский сельский клуб» | Дом культуры располагается в бревенчатом здании 1950-1960 годов постройки. Необходимо проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт здания | Предоставление качественной услуги населению в сфере культурно – досуговой деятельности | Увеличение посещаемости учреждения в 1,1 раза ежегодно | Требуется проектно-сметная документация | Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2025 | Администрация Мышкинского МР (отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма), департамент культуры ЯО |
| 5.2. Ремонт/ реконструкция военно-мемориальных объектов | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Ремонт памятников ВОВ  в д.Костюрино  в д.Высоково  в с.Сера  в д.Мартыново  в д.Коптево  в с.Архангельское | Требуется ремонт памятников  (основания, покраска памятника, ограждения, восстановление плиточного основания и пр.) | Приведение объектов в надлежащее состояние | Усиление патриотического воспитание граждан,  Совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы ВОВ | 6 объектов | Проектно-сметная документация разработана,  наличие финансовых средств на реализацию проектов:  2022 – 200 тыс. руб.  2023 – 1 100 тыс. руб.  2024 - 1 200 тыс. руб.  2025 - 1 200 тыс. руб.  2026 – 600 тыс. руб. | муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Охотинского сельского поселения»  муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Приволжского сельского поселения» | 2022-2026  2022 – 1 объект  2023 - 2 объект  2024 - 1 объект  2025 - 1 объект  2026 - 1 объект | Администрация Охотинского сельского поселения Администрация Приволжского сельского поселения |
| 5.3. Ремонт/ реставрация объектов культурного наследия | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Капитальный ремонт МБУДО Детская школа искусств г. Мышкин | Требуется  капитальный ремонт здания | Проведение капитального ремонта | Создание комфортных современных условий для получения дополнительных образовательных услуг | Увеличение количества обучаюшихся ДШИ в 1,4 раза | Разработана проектно-сметная документация  Отсутствие средств на ремонт детской школы искусств, невозможно реализовать мероприятие в рамках национального проекта «Культура», так как школа искусств расположена в здании, которое является памятником федерального значения | Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе на 2022 год» | 2023-2024 | Администрация Мышкинского МР Департамент культуры ЯО |

**6. Молодежная политика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 6.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Создание современного молодежного пространства на базе муниципального учреждения «Социальное агентство молодежи» | Отсутствие общедоступной территории для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия среди молодежи | Создание креативной площадки для развития молодежи, для вовлечения молодежи в новые формы общения и межличностного взаимодействия | Проведение мероприятий для молодежи, развитие инициатив, проектов | Увеличение охвата молодежи в 1,1 раза | ПСД – в разработке, наличие «Дорожной карты» реализации проекта  Внебюджетный источник – средства ОАО «Славнефть ЯНОС» | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Мышкинского муниципального района» | 2022-2026 | Администрация Мышкинского МР,  Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Социальное агентство молодежи» |

## 7. Некоммерческий сектор

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. | 9 |
| 2. | Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. | 1920 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| 7.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Предоставление финансовой поддержки | Низкая гражданская активность населения;  ограниченные ресурсы НКО | Повышение эффективности работы СОНКО на территории Мышкинского муниципального района, количества и качества проводимых ими мероприятий | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района в решение задач социального развития Мышкинского муниципального района.  Через НКО жители района получают возможность проявлять добровольную инициативу. | Поддержка оказана:  7 СОНКО | Оказание финансовой поддержки СОНКО, реализующих социально значимые проекты и программы на территории ММР в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» | Государственная программа Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы (постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 173-п),  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы (постановление Администрации Мышкинского МР от 28.05.2021 № 194) | 2022-2023  2022- 3 СОНКО  2023 – 4 СОНКО | Департамент общественных связей ЯО,  Администрация Мышкинского муниципального р,айона |
| 7.1.2 | Предоставление имущественной поддержки | Низкая гражданская активность населения;  ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические | Повышение эффективности работы СОНКО на территории Мышкинского муниципального района, количества и качества проводимых ими мероприятий | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района в решение задач социального развития Мышкинского муниципального района. | Поддержка оказана:  4 СОНКО  (2 ежегодно) | Оказание имущественной поддержки СОНКО (предоставление имущества на льготных условиях) путем проведения конкурса | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» на 2021-2023 годы (постановление Администрации Мышкинского МР от 28.05.2021 № 194),  Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 09.10.2015 № 696 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 2022-2023 | Администрация Мышкинского муниципального района (Управление экономики и финансов, Комитет по управлению имуществом и градостроительству) |

# IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2021** | **на 01.01.2022** | **на 01.01.2023** | **на 01.01.2024** | **на 01.01.2025** |
| 1 | Сведения о количестве осуществляемых деятельность муниципальных предприятий | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Перевод социально значимых муниципальных услуг в электронный формат | Отсутствие возможности предоставления муниципальных услуг в электронном формате в соответствии с требованиями  цифровой трансформации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение целевого состояния предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями цифровой трансформации | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (ожидаемое значение - 95%) | Наличие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с описаниями целевых состояний предоставления услуг, типовыми регламентами, разработанными ФОИВ | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  Распоряжение Губернатора Ярославской области «Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации в Ярославской области» от 25 ноября 2020 г. N 186-р « | 31.12.2022 | Администрация Мышкинского муниципального района (Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района) |
| * 1. Повышение эффективности муниципального управления | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реформирование унитарных предприятий на период до 01.01.2025 | Наличие муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий | Защита и развитие конкуренции на товарных рынках | Количество, шт. МУП | Наличие нормативно-правовой базы – имеется:  Федеральный закон от 27.12.2019 № 485 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» | План мероприятий Ярославской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025, согласованный УФАС России и утвержденный заместителем Председателя Правительства Ярославской области | постоянно, контрольные точки: ежеквартально за отчетный год | Администрация Мышкинского муниципального района |

# V. БЕЗОПАСНОСТЬ

*Общая информация*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **на 01.01.2022** |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц | 46,7 |
| 2. | Число погибших в ДТП на 10 000 человек | 0 |

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Проблема**  *(краткое описание ситуации)* | **Ожидаемый результат** | **Социально-экономический эффект** | **Показатель** | **Условия реализации мероприятия** *(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое регулирование)* | **Взаимосвязь с утвержденными документами** | **Срок реализации,**  **контрольные точки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД)) | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Дооснащение образовательных организаций охранной сигнализацией | Два образовательных учреждения не оснащены охранной сигнализацией | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | Безопасность всех сторон образовательного процесса | 2 образовательных организации оснащены охранной сигнализацией | Финансовые ресурсы. Средства местного бюджета в сумме 377 782 руб. | [Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)](http://internet.garant.ru/document/redirect/72585152/0)»; Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы» (постановление администрации Мышкинского муниципального района от 30.03.2020 № 114) | 2022 | Управление образования Администрации Мышкинского  муниципального района |
| * 1. Развитие системы «Безопасный город» (видеонаблюдения, фото-видео фиксации правонарушений правил дорожного движения, позиционирования подвижных объектов, экстренного оповещения населения, вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», мониторинга чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием населения) | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Установка камер видеонаблюдения на улицах и местной системы оповещения населения |  | внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Мышкинском муниципальном районе | Обеспечение безопасности населения, повышение оперативности реагирования на тревожные и чрезвычайные ситуации; снижение уровня преступности, снижение количества ДТП | 2 видеокамеры;  оповещение 208 человек | - | [Федеральный Закон от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера](http://docs.cntd.ru/document/9009935)»,  [Закон Ярославской области от 7.04.2003 года № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера](http://docs.cntd.ru/document/934012428)»; [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р](http://docs.cntd.ru/document/420238601) | 2022-2026 | Администрация городского поселения Мышкин, Администрация Мышкинского муниципального района (отдел по ВМР, ГО и ЧС), МКУ «ЕДДС» Мышкинского МР |

# VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

## 1. Инвестиционные проекты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта** | **Инвестор** | **Срок реализации проекта** | **Объем инвестиций млн. рублей** | **Количество созданных рабочих мест, единиц** | **Меры поддержки проектов** |
| 1. | Строительство 4 производственных цехов промышленного стада на 110 тыс. птицемест каждый;  -строительство дополнительного цеха по сортировке, упаковке и хранению яиц;  -строительство цеха по выращиванию ремонтного молодняка на 130 тыс. птицемест | ООО «Возрождение» | 2023-2027 | Средства инвестора | 30 | - |
| 2. | Строительство турбазы «Велнесс-центр «Лунный камень» (Охотинское сельское поселение, в районе д. Золотуха) | Наливайко Алла Альбертовна | 2023-2026 | Средства инвестора | 5 | - |
| 3. | Магазин с инженерными коммуникациями (г. Мышкин, ул. Успенская, д.14) | Гурбанов Фархад Шавагат оглы | 2022 год | Средства инвестора | 15 | - |

## 2. Инвестиционные площадки

| **№ п/п** | **Название** | **Расположение** | **Площадь, га**  **тип площадки** | **Категория земель** | **Площадь помещений** | **Подъездные пути** | **Инженерные коммуникации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная площадка для строительства гостиничного комплекса | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, за пансионатом «Лесная сказка» | 3 га, туристско-рекреационный | Земли населенных пунктов | - | Удаленность от асфальтированной дороги – 0,2 км | Сеть электроснабжения, удаленность 400 м  Водоснабжение, удаленность 400 м  Техническое водоснабжение, удаленность 150 м  Канализация, удаленность 150 м  Газоснабжение, удаленность 150 м |
| 2. | Инвестиционная площадка для строительства туристко-рекреационного комплекса «Русская душа» или для строительства детского форума «Олимпийская дружба» | Ориентир Мышкинский район, Поводневский сельский округ, д. Бабино. Участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от оиентира | 285,7 га, туристско-рекреационный | Земли особо охраняемых территорий | - | Асфальтированная дорога пролегает вдоль земельного участка | Сеть электроснабжения.  Имеются свободные мощности, удаленность от точки подключения 130 м. |
| 3. | Инвестиционная площадка для строительства гостиничного комплекса | Мышкинский район, между деревнями Тараканово и Синицыно | 123 га, туристско-рекреационный | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Имеются съезды к близлежащим населенным пунктам | Сеть электроснабжения.  Имеются свободные мощности в близлежащих населенных пунктах.  Газоснабжение. В настоящее время проектируется межпоселковый газопровод высокого давления (д.Коптево-д.Синицыно-ст.Волга с отводом на д.Тараканово. Строительство газопровода и распределительных сетей (д.Синицыно – д.Тараканово) запланировано до 2025 года |
| 4. | Инвестиционная площадка для сельскохозяйственного производства (тепличное хозяйство) | Мышкинский район, Зарубинский с/о, в районе автодрома | 3,8 га, агропромышленный | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Асфальтированная дорога пролегает вдоль части земельного участка | Электроэнергия - Существующие свободные мощности имеются, удалённость от точки подключения 15 м, 2.Газоснабжение -Газопровод высокого давления пролегает через дорогу на расстоянии 85 м от участка, 3.Водоснабжение - Водопровод пролегает через дорогу на расстоянии 85 м от участка,  Водоотведение - нет, 5.Кабель оптической волоконной связи пролегает через дорогу на расстоянии 85 м от участка |
| 5. | Инвестиционная площадка для сельскохозяйственного производства | Мышкинский район, Зарубинский с/о, напротив полигона ТБО | 9 га, агропромышленный | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Асфальтированная дорога пролегает вдоль части земельного участка | Электроэнергия – Существующие свободные мощности имеются, удалённость от точки подключения 130 м, 2.Газоснабжение – нет, Водоснабжение – нет  Водоотведение – нет |
| 6. | Инвестиционная площадка для сельскохозяйственного производства | Мышкинский район, д. Кустово | 558,2 га, агропромышленный | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Асфальтированная дорога пролегает в 3,2 км от земельного участка | Отсутствуют |
| 7. | Инвестиционная площадка для сельскохозяйственного производства | Мышкинский район,  д. Гологузово | 475,6 га, агропромышленный | Земли сельскохозяйственного назначения | - | Асфальтированная дорога пролегает в 1,38 км от земельного участка | Отсутствуют |
| 8. | Инвестиционная площадка для производственных целей | г. Мышкин,  ул. Угличская за домом № 47 | 2,3 га, промышленно-производственный | Земли населенных пунктов | - | К участку подходит асфальтированная дорога | Сеть электроснабжения.  Имеются свободные мощности, удаленность от точки подключения 50 м  газоснабжение, удаленность 50 м  водоснабжение, удаленность 50 м  техническое водоснабжение, удаленность 50 м  канализация, удаленность 50 м |
| 9. | Инвестиционная площадка для строительства капитальных гаражей | г. Мышкин, пер. Дорожный | 0,6 га | Земли населенных пунктов | - | Участок примыкает к дороге (пер. Дорожный) | Сеть электроснабжения.  Имеются свободные мощности, удаленность от точки подключения 20 м  Газоснабжение, удаленность 20 м  Водоснабжение, удаленность 20 м  Техническое водоснабжение, удаленность 20 м  Канализация, удаленность 20 м |
| 10. | Инвестиционное предложение «Хлебозавод» | г. Мышкин, ул. Успенская, д.34 | 1 га, промышленно-производственный | - | 2000 кв.м. | Имеются | Здание подключено к инженерной инфраструктуре:  - электроэнергия  - газоснабжение  -водоснабжение  - водоотведение – канализационное очистительное сооружение Септик  4 класс опасности |
| 11. | Инвестиционное предложение «Валяно-катальный цех» | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д.34 | 0,11 га, промышленно-производственный | - | 431,7 кв.м. | Имеются | Здание подключено к инженерной инфраструктуре:  - электроэнергия  - водоснабжение  - водоотведение  - отопление (дровяная котельная) |